**METERLO EN CANVA**

* Wireframe- 25-Marzo
* Anteproyecto
* GIT- Controlado para el día 5 -Abril
* Decidir Host- 29-Marzo
* Configurar Host- 3-Abril TODOS
* BBDD-29-Marzo
* Revisar BBDD- 3 -Abril MIKEL Y LORE
* Diagrama Casos de uso 5-Abril MAR
* Diseño de Arquitectura:5-Abril LORE
  + Host/Servidores: 000webhost
  + Lenguajes: JS, HTML 5, CSS3, PHP, SQL
  + Framework:
  + Librerías:
  + Otras dependencias: XAMPP ,GIT, (¿VISUAL/ECLIPSE?).
* Modelo de datos 🡪 modelos E/R 5-Abril MAR
* Ciclo de Vida (Recomendado Proceso Unificado)
* Interfaz: 24 Mayo
  + Responsive (móviles…)
  + Usabilidad y ¿diagramas de navegación?
  + Pruebas 24Mayo-6Junio
* Desplegar la app: 24-Mayo
  + Diagrama para el despliegue y con UML y breve descripción
* Memoria Final 24Mayo-6 Junio